| BUSINESS CASE Soft sensor gramatura para passagem de ponta X Endereço Cidade, Estado, País Website VERSÃO 0.0.0 00/00/0000 HISTÓRICO DE VERSÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | APROVADO POR | DATA DE REVISÃO | DESCRIÇÃO DA MUDANÇA | AUTOR |
| 1 | Cordenador de Secagem | Xx/xx/xxxx | Original | Joel Teixeira |

| PREPARADO POR | Joel Teixeira | TÍTULO | Analista de Dados | DATA | 09/01/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APROVADOR | Rodolfo Ferrarrezzi | TÍTULO | Coordenador de Secagem | DATA | 09/01/2025 |

SUMÁRIO

Sumário

SUMÁRIO	3

SUMÁRIO EXECUTIVO	4

Visão geral	4

benefícios a serem alcançados	4

Objetivo Estratégico	4

O cenário do projeto	4

Descrição de Cenário	4

patrocinador	4

restrições e premissas	4

Plano de implementação	5

saídas e indicadores de performance	5

plano de ação	5

orçamento	5

recursos adicionais	5

estrutura da gestão do projeto	5

governança	5

Revisão e encerramento do projeto	6

SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto visa resolver os problemas de uma previsão de controle de gramatura da folha na passagem de ponta da folha , melhorando o tempo de controle da retomada da produção.

Visão geral

benefícios a serem alcançados

- Melhoria do processo de controle de gramatura nas retomadas de produção da máquina de secagem de celulose, com redução do tempo de passagem de ponta devido ajuste de gramatura e umidade e estabilização da produção. - instalação do indicativo online na tela do PI para acompanhamento e após testes e validação implementação da logica

Objetivo Estratégico

A Passagem de ponta da folha de celulose tem um tempo de uma hora e 20 minutos para a chegada da folha com 100% de abertura e dependendo da umidade da folha o operador ajusta a gramatura e umidade por experiencia para iniciar a produção. Extinguir esse tempo improdutivo onde são feitos os ajustes e estabilidade para as linhas de fardos(onde ocorre a embalagem da celulose ),devido as variações ocorrem mais perdas devido desvio da gramatura e umidade.

o cenário do projeto

Descrição de Cenário

A Klabin, em 2019, operava em um cenário de crescimento no setor de papel e celulose, impulsionada pela demanda global e pelo e-commerce. O projeto Puma I ampliou sua capacidade, com a máquina de secagem 25 representando cerca de 40% da produção total, solidificando sua posição no mercado. Já o projeto Puma II, concluído no ano passado, visava ainda maior expansão, com foco em embalagens sustentáveis, sinalizando um futuro promissor. O Projeto Puma II, por sua vez, adicionou mais 450.000 toneladas de papel para embalagem na capacidade produtiva da empresa. A empresa se encontrava em uma fase de forte investimento, inovação e expansão estratégica. Em suma, a Klabin vivenciava um momento de grande vigor e perspectiva de crescimento sustentável. são os que mais estão vendendo.

patrocinador

Cordenação de Secagem – Rodolfo Ferrarrezzi

restrições e premissas

Restrição: será instalado um indicador para acompanhamento das correções e após a validação que será feita pelo especialista de secagem e assistentes técnicos. Premissas: - A gramatura com a folha aberta na cortadeira chega com muita diferença de umidade e gramatura esses valores devem ser migados ou reduzidos para um padrão menor que 2 sigma (1,5%)

Plano de implementação

saídas e indicadores de performace

Entregas: - Indicador de previsão de gramatura da folha de celulose com desvio de 1,5% instalado no PI Vision para acompanhamento do operador. Indicadores impactados: - tempo de retomada de produção - Produção mensal orçada, -redução de perda de fardos.

plano de ação

- Coleta dos dados no PI Vison - Tratamento dos dados - Análise do Dados; - Obtenção de insights sobre o ajuste da gramatura na folha de celulose; - Criação de um Algorítimo de previsão de gramatura ; - Implementação desse algorítmo de indicação no PI Vision para acompanhamento

orçamento

R$ 20.000,00

recursos adicionais

Treinamento dos operadores de painel que executam a passagem de ponta da folha e a retomada da máquina. Adicionalmente, também teremos uma reserva extra de R$10.000,00 para o projeto.

estrutura da gestão do projeto

governança

| Parte responsável | Papel | Contato |
| --- | --- | --- |
| Cordenador de Secagem | Patrocinador | ****** |
| Joel Teixeira | Gestor do Projeto | ***** |
| Operadores Líderes | Executante | ***** |
|  |  | ****** |

Revisão e encerramento do projeto

O projeto terá exito ao ser aprovado pelos operadores líderes que executam a passagem de ponta e estiverem totalmente confiantes para a implantação da logica no sdcd.