# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

| 1.0 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Soft controle de gramatura da folha de celulose para passagem de ponta |  |
| Descrição | Projeto para a criação de um algoritmo de controle de gramatura da folha de celulose para passagem de ponta no PI Vision |  |
| Patrocinador | Coordenador de Secagem |  |
| Gerente de Projeto | Joel Teixeira |  |
| Recursos da Equipe do Projeto | Operadores Líderes de Painel |  |

2.0 RAZÕES DE NEGÓCIO PARA O PROJETO

- Alta perda de tempo na retomada da produção - Alta perda de fardos de celulose devido variação na rampa de produção

3.0 OBJETIVOS DO PROJETO (OBJETIVO)

- Criar um soft sensor de previsão de gramatura com 96% de acuracidade; - Implementar esse soft sensor no processo de visualização no PI Vision; - Reduzir a perda de produção e tempo na passagem de ponta e retomada da maquina de secagem de celulose

4.0 ESCOPO

- Reduzir o tempo de passagem de ponta e perdas de produção no ajuste do processo e perda de fardos com variação de peso, - Não iremos instalar nenhum controlador até outra fase do projeto ,somente um indicador no monitoramento do processo para ajuste do operador no sistema dna de controle critico da máquina.

| 5.0 PRINCIPAIS ENTREGAS DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| NOME | DESCRIÇÃO |
| Soft Sensor de Gramatura | Um modelo capaz de prever a gramatura da folha na passagem de ponta com acuracidade de 95% a 97% |
| Instalação do soft Sensor no PI VISION | Instalar o soft sensor no PI Vision para visualização dos operadores na passagem de ponta |
| Treinamento dos operadores | Capacitar os envolvidos no entendimento e na justificativa do novo algoritmo. |
| ... |  |

| 6.0 DATAS MARCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | EVENTOS/MARCOS | DATAS |
| 1 | Extração dos dados do sistema PIVISION e limpeza e formatação dos dados | Data de abertura + 5 dias |
| 2 | Análise do Banco de Dados (AED) (PDSA 1) | Data de abertura + 10 dias |
| 3 | Versão final do algoritmo | Data de abertura +15 dias |
| 4 | Instalação do Soft sensor | Data de abertura +16 dias |
| 5 | Treinamento | Data de abertura +18 dias |
| 6 | Novos procedimentos | Data de abertura +20 dias |
|  |  | ... |

| 7.0 ASSUNTOS CHAVE |  |
| --- | --- |
| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO |
| 9 | Estração dos parâmetros para ajuste |
| 5 | Implementação |
| 7 | Justificativa das perdas de processo e produção |
| 10 | Eficiência de análise (vai estar dentro dos 95%?) |

| 8.0 RISCOS |  |
| --- | --- |
| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO |
| 1 | Atraso na entrega |
| 10 | Configuração dos dados interpolados |
| 8 | Problemas na implementação |
|  | ... |

9.0 CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO (DEVEM SER MENSURÁVEIS)

- Redução de 20% no tempo de retomada da máquina de secagem - Mitigar as perdas com peso de fardos nas linhas de fardos

10.0 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- Ocorre uma atraso de 25 a 30 min no ajuste de gramatura e umidade após folha aberta 100% - O comportamento de vendas de cada item pode ser previsto.

11.0 CANCELAR ASSINAR

Patrocinador do Projeto: Data: